|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **4조 - A4** | **일시** | 2018.4.11 18:00 |
| **회의장소** | 공학대학 랩실 | **참석자** | 박진성,강민석,류원선,남의서,이나윤 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **요구사항 명세서 작성 2차 회의** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 요구사항 명세서 내용 수정사항 논의  1. 수정사항  - **To do list 수정** : To do list수정하는 방식을 과목 더블클릭으로 바꾸기로 결정함.  수정 뒤에는 ‘저장’버튼을 눌러 내용을 수정하기로 결정함.  - **To do list 진행률** : To do list의 진행률은 0%,25%, 50%, 75%, 100%로 구분하기로 결정함.  처음 To do list를 작성하였을 경우에 진행률을 0%로 저장하기로 결정함.  진행률을 100%로 되었을 때, to do list의 완료여부를 O로 바꾸는 것으로  결정함  - **To do list 알람 기능** : 알람의 on/off 하는 기준을 ‘To do list 완료 여부’로 하기로 결정함.  - **액터 다이어그램** : 기존 ‘사용자’만 있었던 상태에서 ‘할 일 관리 프로그램 관리자’ 를  추가하였음. |
| **이 슈** | - 문서 작성 과정에서의 역할분담  - 문서 작성 과정에서 문서파일의 버전이 달라 시간이 소요됨 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 유스케이스 기술 | 강민석,박진성,류원선 |
| 화면 목록 및 화면기술 | 남의서, 이나윤 |
| 회의록 작성 | 류원선 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |