-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **4조 - A4** | **일시** | 2018.05.01 |
| **회의장소** | 공학대학랩실 | **참석자** | 박진성,강민석,류원선,남의서,이나윤 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **클래스 및 UI 설계서 작성을 위한 회의** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | **1. 클래스 및 UI 설계서의 내용 설정**  1.1 기존의 만들었던 요구사항 명세서에 기반하여 설계서의 내용 설정    1.2 내용 설정 간 요구사항의 수정사항 수정  - 화면에서 나타나는 시간/요일 표시 기능에 '년도' 항목 추가  - 로그인 화면에서 'ID/PW 찾기' 버튼을 'ID찾기' 와 'PW찾기' 버튼으로 나누기로 결정  - 할 일의 중요도 표시를 기존 표시방식에서 'Drop box'로 변경하기로 결정  - 진행률의 표시를 'bar 형식'에서 '%를 보여주는 형식'으로 변경  **2. 설계서 작성 간 역할분담**  2.1 팀원의 가능 시간을 고려하여 클래스 설계서와 UI설계서를 따로 작성한 뒤 같이  수정하기로 결정  - 클래스 설계서 작성 : 강민석, 박진성, 류원선  - UI 설계서 작성 : 남의서, 이나윤    2.2 클래스 설계서를 먼저 작성한 뒤 이를 기반으로 UI 설계서를 작성하기로 결정 |
| **이 슈** | - 프로그램 작성 간 어떤 클래스와 메소드를 사용할 것인지  - 설계서 작성 회의간 요구사항 명세서의 수정사항 발생 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 클래스 설계서 작성 | 강민석 |
| UI 설계서 작성 | 남의서 |
| 회의록 작성 | 류원선 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |